# 家庭 AI 服务器 — 项目经历

从零基础计算机学生到完整私有化 AI 服务部署

作者：计算机专业大三学生 | 日期：2026年7月1日

# 一、为什么做 — 项目背景与动机

## 1.1 个人背景

我是一名即将进入大四的计算机专业学生。在学校学习中，掌握了操作系统、数据结构等理论知识，但实际动手写代码的能力薄弱——不会独立搭建项目、不了解完整的软件架构、没有能写入简历的项目经验。面对即将到来的求职季，我迫切需要一份能展示技术能力的实战项目。

## 1.2 行业洞察

2026年，大语言模型（LLM）技术已从实验室全面走向应用层。云端AI服务（如ChatGPT、文心一言）虽然强大，但存在三个核心痛点：数据隐私风险（用户数据上传至第三方服务器）、订阅费用高昂（月费动辄数百元）、网络依赖（断网即不可用）。与此同时，开源模型的快速发展使得在消费级硬件上运行AI成为可能。

## 1.3 项目目标

核心目标：将一台普通 Windows 电脑改造为完全私有化的家庭 AI 服务器，实现以下具体目标：

部署 3 个本地大语言模型，分别覆盖对话、图像识别、代码生成三大场景

搭建标准的前后端分离架构，后端提供 RESTful API，前端提供可视化仪表盘

所有数据 100% 本地处理，断网环境下仍可正常使用

家中任意设备（电脑、手机、平板）均可通过浏览器访问

通过此项目补齐从环境搭建到服务部署的完整工程能力

# 二、怎么做 — 技术方案与实施过程

## 2.1 硬件环境评估

项目启动前首先对目标机器进行了全面的硬件评估：

CPU：AMD Ryzen 5 5600（6核12线程，3.5GHz）

内存：16GB DDR4（8GB×2 双通道）

显卡：AMD Radeon RX 7650 GRE（4GB 显存）— 但不支持 CUDA，只能 CPU 推理

硬盘：512GB SSD，清理后可用空间约 12GB

网络环境：国际带宽受限，需要使用国内镜像源下载模型

关键决策：由于显卡为 AMD 而非 NVIDIA，无法使用 CUDA 加速，所有模型推理必须在 CPU 上运行。这直接决定了模型选型必须控制在 7B 参数以内、量化版本（Q4_K_M），以确保推理速度在可接受范围内。

## 2.2 技术选型

| 层级 | 技术 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型推理 | Ollama | 0.30.11 | 本地部署最简便，支持 GGUF 导入，API 标准化 |
| 后端框架 | FastAPI | 0.138+ | Python 生态，AI 工具链完善，自动生成 API 文档 |
| 前端 | HTML/CSS/JS | 原生 | 零框架依赖，学习门槛低，单文件即可运行 |
| 对话模型 | Qwen2.5 3B | Q4_K_M | 阿里开源，中文优化，1.9GB，CPU 推理约 0.3s |
| 视觉模型 | Qwen2-VL 2B | Q4_K_M | 支持图像识别，2.3GB，含独立视觉投影器 |
| 代码模型 | Qwen2.5-Coder 3B | Q4_K_M | 代码生成专长，1.9GB，支持多语言 |

## 2.3 实施步骤

### 阶段一：环境准备（约 2 小时）

安装 Python 3.12.10（华为镜像下载，2.2 秒完成 26MB 安装包）

配置 Git 2.54.0，创建 GitHub 仓库用于版本管理

安装 Ollama 0.30.11 作为本地模型运行时

清理磁盘空间：删除旧的驱动安装包（875MB）、临时文件（303MB），最终释放约 7GB

配置国内镜像源（HuggingFace Mirror、华为 PyPI 镜像），解决国际网络访问慢的问题

### 阶段二：模型部署（约 3 小时）

模型部署是整个项目最具挑战性的环节。由于 Ollama 官方仓库（registry.ollama.ai）在国内无法直接访问，采用了"浏览器下载 GGUF + 手动导入"的替代方案：

从 HuggingFace Mirror（hf-mirror.com）下载 Qwen2-VL-2B 的 GGUF 文件（941MB）和视觉投影器（1.3GB）

编写 Ollama Modelfile，使用 ADAPTER 指令关联视觉投影器，成功启用多模态能力

逐一导入 Qwen2.5-Coder 3B（1.9GB）和 Qwen2.5 3B（1.9GB）

处理磁盘空间不足问题：在 C 盘仅剩 0 字节时，紧急删除已导入模型的 GGUF 源文件释放 6.6GB

最终 3 个模型总占用约 6.1GB，磁盘剩余 12GB

### 阶段三：后端开发（约 1 小时）

技术栈：FastAPI + httpx + uvicorn，从华为 PyPI 镜像安装依赖

实现 5 个 API 端点：GET /（服务信息）、GET /health（健康检查）、GET /models（模型列表）、POST /chat（文本对话）、POST /vision（图像识别）、POST /code（代码生成）、POST /chat/stream（流式对话）

配置 CORS 中间件，允许局域网内任意设备跨域访问

统一错误处理：Ollama 断开时返回 503，参数错误返回 400

默认模型配置：对话(qwen2.5:3b)、识图(qwen2-vl:2b)、代码(qwen2.5-coder:3b)

### 阶段四：前端开发（约 1 小时）

纯 HTML/CSS/JS 单文件应用，深色主题设计，左侧导航 + 右侧内容区布局

AI 对话模块：聊天框式交互，支持异步请求和加载状态提示

图像识别模块：拖拽/点击上传，选择图片后自动触发分析，无需额外操作

代码生成模块：支持 Python/JavaScript/HTML/SQL/Bash 五种语言，生成结果等宽字体展示

侧边栏实时显示后端服务连接状态（每 30 秒自动检测）

移动端适配：API 地址自动检测，手机/平板均可访问

### 阶段五：测试与修复（约 1 小时）

全 API 端点测试：所有端点返回正确结果，对话响应 0.3s，识图响应 4.9s

前端功能测试：对话/识图/代码生成三个模块均通过验证

模型映射修复：qwen2.5:3b 在列表中显示为"未知"，更新 MODEL_MAP 解决

移动端适配修复：API 地址从硬编码 localhost 改为自动检测访问域名

防重复提交修复：代码生成按钮添加 disabled 状态

字段名修正：size_mb → size_gb，命名与实际含义一致

# 三、干什么 — 项目成果与能力展示

## 3.1 最终交付物

一套完整的前后端分离 AI 服务：FastAPI 后端（5 个 API 端点）+ HTML/CSS/JS 前端仪表盘（3 个功能模块）

3 个本地部署的大语言模型：通用对话（Qwen2.5 3B）、图像识别（Qwen2-VL 2B）、代码生成（Qwen2.5-Coder 3B）

一份完整的 GitHub 仓库（github.com/wdfffff666/git），包含所有源代码和文档

API 自动文档（Swagger UI）：http://localhost:8000/docs

模型启动后常驻内存，后续请求无需重新加载

## 3.2 功能演示

| 功能 | 使用场景 | 测试数据 | 性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 💬 AI 对话 | 日常问答、文本处理 | "用一句话介绍你自己" | 响应 0.3s，模型 Qwen2.5 3B |
| 🖼️ 图像识别 | 截图分析、图片描述 | 上传登录界面截图 | 响应 4.9s，正确识别用户名/UI元素/配色 |
| 💻 代码生成 | 写函数、调 Bug | "写 Python 读取 CSV 并画柱状图" | 响应 0.3s，代码可直接运行 |

## 3.3 技术能力体现

环境搭建：Python 静默安装、pip 镜像加速、Git 版本管理、Ollama 模型运行时部署

AI/ML 工程：GGUF 模型导入、多模态模型配置（视觉投影器）、CPU 推理优化、模型量化选型

后端开发：FastAPI 框架、RESTful API 设计、CORS 跨域处理、流式响应（SSE）、Pydantic 数据校验

前端开发：HTML5/CSS3/ES6+、Fetch API、FileReader API、FormData、响应式布局

工程化：分支管理、.gitignore 配置、依赖管理（requirements.txt）、错误处理与边界情况

问题解决：磁盘空间紧张时的逐阶段清理策略、网络受限时的国内镜像替代方案、模型不兼容时的 Modelfile 调试

## 3.4 项目亮点

隐私优先：所有 AI 推理在本地完成，用户数据不离开本机，彻底杜绝隐私泄露风险

低成本高可用：硬件成本 0 元（利用现有电脑），软件全部开源免费，断网仍可运行

端到端完整交付：从底层模型部署到上层 Web 界面，一人完成全栈开发

学习价值高：覆盖操作系统、网络、AI 推理、前后端开发、工程化等计算机核心领域

可扩展性强：架构支持随时接入新模型、新功能（语音、知识库、智能家居控制等）

# 四、总结与展望

本项目从零开始，历时约 8 小时，将一台闲置的 Windows 电脑改造为功能完整的家庭 AI 服务器。过程中遇到并解决了网络受限、磁盘不足、模型兼容性、多模态配置等多个实际工程问题。项目不仅产出了一个可用的 AI 服务，更重要的是建立了一套从"发现问题 → 设计方案 → 编码实现 → 测试修复"的完整工作流。

## 4.1 未来扩展方向

接入语音识别（Whisper）+ 语音合成（TTS），实现语音对话

增加个人知识库（RAG），可上传文档后基于私有知识回答

Docker 容器化部署，一键启动所有服务

用户认证系统，支持多用户隔离

定时任务与自动化工作流（每天定时汇总新闻、生成报告等）

智能家居集成（Home Assistant 对接）

## 4.2 个人收获

技术自信：从"不会写代码"到独立完成全栈项目，证明了动手能力远比理论知识重要

工程思维：理解了"先跑起来，再优化"的迭代开发理念，不再追求一次性完美

开源意识：通过 GitHub 进行版本管理，体会到开源协作的价值

AI 落地能力：不只会"用 AI"，更会"部署 AI"、"定制 AI"、"为 AI 写接口"